| **Lessen** | **Opdracht** | **Thuis** | **Deliverable** | **Wat kan er mis gaan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14-9 | Nadenken over project |  |  |  |
| 21-9 | Vrij |  |  |  |
| 28-9 | Planning, UI Library instructies maken en onderzoek doen over UI designs | Beginnen aan UI designs | Planning, handleiding en onderzoek document | X |
| 5-10 | Afronden UI designs | Beginnen met programmeren van UI | UI designs | X |
| 12-10 | Programmeren UI |  | Werkende UI | De UI kan gaan glitchen wanneer er een code bij is |
| 19-10 | Programmeren UI | Verder werken aan programmeren | Basis UI library |  |
| 26-10 | Programmeren UI Library |  | Buttons en tabs |  |
| 2-11 | Programmeren UI Library | Verder werken aan programmeren | Invoer box werkt |  |
| 9-11 | Programmeren UI Library |  |  |  |
| 16-11 | Programmeren UI Library | Verder werken aan programmeren | Custom functies |  |
| 23-11 | Programmeren UI Library | Verder werken aan programmeren | Color slider werkt |  |
| 30-11 | Finishing touches |  | UI library af |  |
| 6-12 | Video maken |  |  |  |